04/03/2025

Ayyoub BELHASSEN      Pierre-Lucas Oba Aziz Benyamina

Taîba

Journal de bord

V1.4   (projet clinique)

Table des matières

Journal de bord du projet	2

4 février 2025	2

4 février 2025 à 13h59	2

11 février 2025	2

4 mars 2025	3

11 mars 2025	3

### Journal de bord du projet

Projet : Installation et configuration du serveur de messagerie
Date de début : 4 février 2025
Date de fin : 11 février 2025
Responsables : Aziz, Ayyoub, Lucas

4 février 2025 à 13h50
Action : Installation du serveur Windows Server 2019
Responsable : Aziz
Description : Installation du serveur Windows Server 2019. Toutes les étapes ont été suivies pour mettre en place un serveur fonctionnel.
Statut : Terminé

4 février 2025 à 13h59
Action : Installation d’un serveur de messagerie sur Debian 12.9
Responsable : Ayyoub
Description : Installation et configuration d’un serveur de messagerie (Dovecot, Postfix) sur une machine virtuelle Debian 12.9.
Statut : Terminé

4 février 2025 à 14h10
Action : Installation d’une machine cliente Windows 10
Responsable : Lucas
Description : Mise en place d’une machine cliente sous Windows 11, configurée pour se connecter au serveur de messagerie.
Statut : Terminé

11 février 2025 à 16h40
Action : Mise à jour du cahier des charges
Responsables : Ayyoub et Lucas
Description : Révision du cahier des charges pour intégrer les nouvelles exigences du projet et ajuster les configurations en conséquence.
Statut : Terminé

11 février 2025 à 14h11
Action : Configuration du serveur de messagerie
Responsable : Ayyoub
Description : Configuration et finalisation des réglages du serveur de messagerie, y compris les ajustements sur Dovecot et PostfiX

Statut : Terminé

11 février 2025 à 15h30
Action : Installation d'Active Directory
Responsable : Aziz
Description : Installation du serveur Active Directory sur Windows Server 2019, avec la configuration initiale des services d'annuaire et la création du domaine clinique.local.
Statut : Terminé

4 mars 2025 à 14h30

Action : Conception du site de la clinique

Responsable : Ayyoub et Pierre-Lucas

Description : Création d’un site de la clinique qui affiche les informations générales concernant la clinique.

Statut : en cours

11 mars 2025 à 13h55

Action : Mise à jour du cahier des charges

Responsable : Ayyoub

Description : Nouvelle version du cahier des charges

Statut : Terminé

11 mars 2025 à 13h55

Action : Mise en page du site web

Responsable : Ayyoub

Description : Mise en page du site web du serveur de messagerie de la clinique

Statut : Terminé

11 mars 2025 à 15h30

Action : Mise à jour du planning et du kanboard

Responsable : Pierre-Lucas

Description : Modification de l’ordre des tâches

Statut : Terminé